Приложение  №1

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой террито- рии, м2 | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет МО | внебюд-жетные средства |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Шувалова, д.5 | 2000 | 1 724 641,98 | 1 595 761,66 | 84 690,39 | 44 189,93 | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
|  | Всего: |  | 1 724 641,98 | 1 595 761,66 | 84 690,39 | 44 189,93 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Карла Маркса д.9,11 | 6285 | 1 276 874,40 | 1 245 407,31 | 12 579,87 | 18 887,22 | работы выполнены |
| 2 | ул.Дмитрия Ульянова д.5 | 1020 | 317 623,38 | 307 969,58 | 3 110,80 | 6 543,00 | работы выполнены |
| 3 | 12 м/н д.4 | 6000 | 1 194 723,59 | 1 166 873,25 | 11 786,60 | 16 063,74 | работы выполнены |
| 4 | Ул.Красная Роза д.94 | 2500 | 563 620,53 | 554 672,77 | 5 602,76 | 3 345,00 | работы выполнены |
|  | Всего: | 15805 | 3 352 841,90 | 3 274 922,91 | 33 080,03 | 44 838,96 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Станционная д.36,д.37,д.38 | 4050 | 925 701,12 | 916 444,11 | 9 257,01 | 0,00 | работы выполнены |
| 2 | ул. Усадьба РТС д.24, д.30 | 6000 | 1 712 802,54 | 1 687 798,41 | 17 048,47 | 7 955,66 | работы выполнены |
| 3 | 12 м/н д.6, д.7 | 13000 | 1 285 337,32 | 1 263 007,83 | 12 757,65 | 9 571,84 | работы выполнены |
| 4 | пр-кт Доброславина д.12 | 2250 | 749 437,77 | 739 327,62 | 7 467,95 | 2 642,20 | работы выполнены |
| 5 | ул.К.Маркса д.8 | 6000 | 723 056,51 | 713 707,32 | 7 209,16 | 2 140,03 | работы выполнены |
| 6 | 13 м/н д.22 | 5400 | 1 187 973,93 | 1 172 818,84 | 11 846,65 | 3 308,44 | работы выполнены |
|  | Всего: | 36700 | 6 584 309,19 | 6 493 104,13 | 65 586,89 | 26 618,17 |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина д.208 | 4500 | 1062378,00 | 1051754,22 | 10623,78 | 0 | работы выполнены |
| 2 | 13 м/н д.8 | 5000 | 1550313,33 | 1503580,52 | 15187,69 | 31545,12 | работы выполнены |
| 3 | пер.Красина д.2 | 2730 | 965805,60 | 941178,86 | 9506,86 | 15119,88 | работы выполнены |
| 4 | ул. Циолковского д.3 | 1750 | 590987,32 | 584144,38 | 5900,46 | 942,48 | работы выполнены |
|  | Всего: | 13980 | 4 169 484,25 | 4 080 657,98 | 41 218,79 | 47607,48 |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Фокина д.65 | 1750 | 1297212,37 | 1275632,43 | 12885,17 | 8694,77 | Работы выполнены |
| 2 | 13 м/н д.7 | 979 | 1918537,50 | 1864920,67 | 18837,58 | 34779,25 | Работы выполнены |
|  | Всего: | 2729 | 3215749,87 | 3140553,10 | 31722,75 | 43474,02 |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 м/н д.2 | 11200 | 2 144 489,45 | 2094366,33 | 21 155,22 | 28967,90 | Работы выполнены |
| 2 | ул. Циолковского д.30 | 1500 | 1 309 648,90 | 1285948,12 | 12989,38 | 10711,40 | Работы выполнены |
|  | Всего: |  | 3 454 138,35 | 2380314,45 | 34 144,60 | 39679,30 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Циолковского д.1 | 1500 | 1200000,00 |  |  |  | Разработка ПСД |
| 2 | 13 м/н д.6 | 1900 | 1800000,00 |  |  |  | Разработка ПСД |
| 3 | ул. Московская д.3 | 3000 | 1500000,00 |  |  |  | Разработка ПСД |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 м/н д.5 | 1890 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Ленина д.107 | 5830 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Садовая д.11 | 3350 |  |  |  |  |  |
| 4 | 12 м/н д.7 | 5400 |  |  |  |  |  |
| 5 | 13 м/н д.19 | 2250 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Дм. Ульянова д.15 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 7 | 12 м/н д.12 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул.Станционная д.33,д.34, д.35 | 8400 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Ленина д.212 | 4675 |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Толстого д.13 | 2800 |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 м/н д.8 | 5400 |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 м/н д.1 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ул.Садовая д.11 | 3400 |  |  |  |  |  |
| 14 | 13 м/н д.23 | 5525 |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Базарная д.18 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 16 | 13 м/н д.18 | 3760 |  |  |  |  |  |
| 17 | 13 м/н д.16 | 7500 |  |  |  |  |  |
| 18 | 13 м/н д.17 | 7600 |  |  |  |  |  |
| 19 | 13 м/н д.14 | 19000 |  |  |  |  |  |
| 20 | 13 м/н д.15 | 7800 |  |  |  |  |  |
| 21 | ул.Качалова д.14 | 3200 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ул.Киевская д.35 | 6500 |  |  |  |  |  |
| 23 | 13 м/н д.20 | 14000 |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Мира д.1 | 2720 |  |  |  |  |  |
| 25 | 13 м/н д.21 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 26 | 12 м/н д.9 | 4650 |  |  |  |  |  |
| 27 | Ул.Дм.Ульянова д.1, д.3 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ул.Дм.Ульянова д.2 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 29 | ул.Красная Роза д.92 | 7000 |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Усадьба РТС д.23 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Дм. Ульянова д.4 | 1575 |  |  |  |  |  |
| 32 | 12 м/н д.9 | 5400 |  |  |  |  |  |
| 33 | Ул.Садовая д.10 | 2600 |  |  |  |  |  |
| 34 | ул.Качалова д.7а | 8250 |  |  |  |  |  |
| 35 | 12 м/н д.2 | 20900 |  |  |  |  |  |
| 38 | 12 м/н д.3 | 4500 |  |  |  |  |  |
| 39 | 12 м/н д.6а | 7000 |  |  |  |  |  |
| 40 | 12 м/н д.10,д.11 | 7486 |  |  |  |  |  |
| 41 | 13 м/н д.15,д.16,д.17,д.18 | 3760 |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Железнодорожная д.6,д.8 | 6192 |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Железнодорожная д.10 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Крупская д.2,д.2а,ул.Станционная д.40 | 1575 |  |  |  |  |  |
| 45 | пер.К.Маркса д.1,д.3 | 7000 |  |  |  |  |  |
| 46 | пер.К.Маркса д.4 | 3200 |  |  |  |  |  |
| 47 | ул.К.Маркса д.1,д.3 | 3500 |  |  |  |  |  |
| 48 | ул.К.Маркса д.2 | 2720 |  |  |  |  |  |
| 49 | ул.Качалова д.5 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 50 | ул.Качалова д.9 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 51 | пер. Красина д.2 | 2890 |  |  |  |  |  |
| 52 | ул. Ленина д.111, | 1690 |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Ленина д.109,д.105,д.103,д.113 | 3400 |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Ленина д.117 | 10400 |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Ленина д.131 | 2025 |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Ленина д.133 | 5758 |  |  |  |  |  |
| 57 | ул. Ленина д.164 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 58 | ул. Ленина д.168 | 3850 |  |  |  |  |  |
| 59 | ул. Ленина д.137 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 60 | ул. Ленина д.143 | 900 |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. Ленина д.145 | 900 |  |  |  |  |  |
| 62 | ул. Ленина д.147 | 2475 |  |  |  |  |  |
| 63 | ул. Ленина д.192 | 1200 |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. Ленина д.194 | 1400 |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Ленина д.187 | 5100 |  |  |  |  |  |
| 66 | ул. Ленина д.189, ул. Крупская д.10 | 7000 |  |  |  |  |  |
| 67 | ул. Ленина д.226 | 4510 |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. Ленина д.228 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. Мира д.2,д.4 | 4600 |  |  |  |  |  |
| 70 | ул. Мира д.3 | 4200 |  |  |  |  |  |
| 71 | ул. Мира д.5 | 4050 |  |  |  |  |  |
| 72 | ул. Мира д.8,д.10 | 6300 |  |  |  |  |  |
| 73 | ул. Садовая д.8 | 5238 |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. Садовая д.9 | 1575 |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Садовая д.13 | 1575 |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. Садовая д.15 | 1650 |  |  |  |  |  |
| 77 | ул. Садовая д.19,17 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. Садовая д.21 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 79 | ул. Садовая д.25 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Советская д.1а | 5214 |  |  |  |  |  |
| 81 | ул.Станционнаяд.30,д.31,д.32 | 8400 |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. Станционная д.30а | 1000 |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Станционная д.35 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. Станционнаяд.39 | 1050 |  |  |  |  |  |
| 85 | ул. Усадьба РТС д.10 | 1225 |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. Фокина д.12 | 3150 |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. Фокина д.63 | 4800 |  |  |  |  |  |
| 88 | ул. Городок Строителей д.3 | 1350 |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. Городок Строителей д.4,д.7 | 6570 |  |  |  |  |  |
| 88 | ул. Гусева д3 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. Ленина д.123,д.119 | 16000 |  |  |  |  |  |
| 93 | ул. Ленина д.121 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 94 | ул. Ленина д.125 | 5600 |  |  |  |  |  |
| 95 | ул. Ленина д.127 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 96 | ул. Ленина д.180 | 3963 |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. Московская д.3 | 5830 |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Московская д.4 | 3392 |  |  |  |  |  |
| 99 | ул. Московская д.6 | 3600 |  |  |  |  |  |
| 100 | ул. Садовая д.1 | 2250 |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Садовая д.3 | 2250 |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Садовая д.7 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 103 | ул. Циолковского д.9,д.11 | 3900 |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Шувалова д.1 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 415494 |  |  |  |  |  |

Приложение  №2

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования

|  | № п/п | Место расположения территории общего пользования | Площадь террито- рии, м2 | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет МО | внебюджетные средст-ва |  |
|  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство пешеходной части ул. Ленина от д. 164 до д.176 | 10 500 | 9 305 069,99 | 8 839 816,49 | 465 253,50 | - | Ремонт тротуара и устройство уличного освещения с установкой светодиодных светильников |
|  |  | Всего |  | 9 305 069,99 | 8 839 816,49 | 465 253,50 | - |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство пешеходной части ул. Ленина от д. 176 до д.196 | 15 580 | 13 934 666,26 | 13 657 366,41 | 137 953,18 | 139 346,67 | Ремонт тротуара и устройство уличного освещения с установкой светодиодных светильников |
|  |  | Всего |  | 13 934 666,26 | 13 657 366,41 | 137 953,18 | 139 346,67 |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство пешеходной части ул. Ленина от д. 196 до д.228 в г.Дятьково Брянской области | 8 820 | 6 886 829,96 | 6 817 961,66 | 68 868,30 | - | Ремонт тротуаров, замена уличных светильников, установка пешеходного ограждения |
|  | 2 | Благоустройство пешеходной части ул.Карла Маркса в г.Дятьково Брянской области | 1 286 | 2 998 966,44 | 2 968 976,78 | 29 989,66 | - | Ремонт тротуаров |
|  |  | Всего | 10 106 | 9 885 796,40 | 9 786 938,44 | 98 857,96 | - |  |
|  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство территории мемориала советским воинам, партизанам и подпольщикам | 2 100 | 5365929,94 | 5 286 908,65 | 53 403,12 | - | Замена бетонных плит на тротуарную плитку, ремонт памятника, устройство светового оформления |
|  |  | Всего | 2 100 | 5365929,94 | 5312270,64 | 53659,30 |  |  |
|  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (1 этап) | 6 250 | 6909817,20 | 6840719,04 | 69098,16 | - | Устройство пешеходных дорожек, проезда, ливневой канализации, входной группы, освещения |
|  | 2 | Благоустройство пешеходной части пр-та Доброславина от ул.Ленина до 13 мик-на | 837 | 1185406,09 | 1173552,04 | 11854,05 | - | Обустройство пешеходного тротуара и детской игровой площадки |
|  |  | Всего | 7 087 | 8095223,29 | 8014271,08 | 80952,21 |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ХХХ |
|  | 1 | Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (2 этап) | 6250 | 8688604,13 | 8601718,08 | 86886,07 | - | Устройство пешеходных дорожек, освещения, установка лавочек, урн. |
|  |  | Всего: | 6250 | 8688604,13 | 8601718,08 | 86886,07 |  |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (3 этап) | 100 631 | 7 203 489,07 | 7 131 454,18 | 72 034,89 |  | Устройство пешеходных дорожек, установка лавочек, урн, освещения, малых архитектурных форм,санитарная обрезка и снос аварийных деревьев, очистка территории |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (4 этап) | 100 631 | 4517437,70 |  |  |  | Устройство пешеходных дорожек, установка лавочек, урн, освещения, малых архитектурных форм, санитарная обрезка и снос аварийных деревьев, очистка территории |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Парк Железнодорожный | 26 600 |  |  |  |  | Устройство пешеходных дорожек, установка лавочек, урн, детских игровых комплексов, санитарная обрезка и снос аварийных деревьев, очистка территории |
|  | 2 | Стадион | 26 452 |  |  |  |  | Ремонт трибун и подтрибунных помещений, асфальтирование пешеходных дорожек, окраска ограждений, кронирование деревьев, благоустройство прилегающей территории. |
|  | 3 | Сквер около Храма Неопалимая Купина | 2 600 |  |  |  |  | Ремонт пешеходных дорожек установка лавочек, урн, устройство уличного освещения |
|  |  | Всего | 156283 |  |  |  |  |  |

Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково»» на 2020 г.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пешеходной части ул. Ленина от д. 196 до д.228 | Администрация Дятьковского района | июль | декабрь | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт тротуара и устройство уличного освещения с установкой светодиодных светильников |
| Благоустройство пешеходной части ул.Карла Маркса в г.Дятьково Брянской области | Администрация Дятьковского района | июль | декабрь | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт тротуаров |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| г. Дятьково, ул.Карла Маркса д.9,11 | Администрация Дятьковского района | июнь | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, ул.Дмитрия Ульянова д.5 | Администрация Дятьковского района | июнь | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, 12 м/н д.4 | Администрация Дятьковского района | июнь | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, ул.Красная Роза д.94 | Администрация Дятьковского района | июнь | декабрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково»» на 2021 г.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории мемориала советским воинам, партизанам и подпольщикам | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ремонт асфальтного покрытия подъезда к мемориалу, замена бетонных плит на тротуарную плитку, ремонт памятника |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| г. Дятьково, ул. Станционная д.36,д.37,д.38 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечням работ |
| г. Дятьково, ул. Усадьба РТС д.24, д.30 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, 12 м/н д.6, д.7 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, пр-кт Доброславина д.12 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, ул.К.Маркса д.8 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, 13 м/н д.22 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково»» на 2022 г.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (1 этап) | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Устройство пешеходных дорожек, проезда, ливневой канализации, входной группы, освещения |
| Благоустройство пешеходной части пр-та Доброславина от ул.Ленина до 13 мик-на | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Обустройство пешеходного тротуара и детской игровой площадки |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| г. Дятьково, ул. Ленина д.208 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному перечню работ |
| г. Дятьково, 13 м/н д.8 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, пер. Красина д.2 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, ул.Циолковского д.3 | Администрация Дятьковского района | май | сентябрь | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково»» на 2023 г.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (2 этап) | Администрация Дятьковского района | май | август | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Устройство пешеходных дорожек, освещения, установка лавочек и урн. |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| г. Дятьково, ул. Фокина д.65 | Администрация Дятьковского района | май | август | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, 13 м/н д.7 | Администрация Дятьковского района | май | август | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково»» на 2024 г.

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (3 этап) | Администрация Дятьковского района | май | август | повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Устройство пешеходных дорожек, освещения, установка лавочек и урн, малых архитектурных форм |
| Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| г. Дятьково, ул. Циолковского д.30 д.65 | Администрация Дятьковского района | май | август | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |
| г. Дятьково, 13 м/н д.2 | Администрация Дятьковского района | май | август | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Выполнение работ по минимальному и дополнительному перечням работ |

Приложение №4

Значение результатов проекта

| Результат проекта | Тип результата | Единица измерения по ОКЕИ |  | Конечный результат |  | Код строки | Значение результата | Дата достижения результата (дд.мм.гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код | значение | Дата достижения (дд.мм.гг.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Общественных территорий (набережные, центральные площадки, парки и др.), муниципальных образований, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды | Благоустройство/ модернизация территорий | Единица | 642 | 0 | 31.12.2024 | 01 | 1 | 31.12.2019 |
|  |  |  |  |  |  | 02 | 2 | 31.12.2020 |
|  |  |  |  |  |  | 03 | 0 | 31.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  | 04 | 2 | 31.12.2022 |
|  |  |  |  |  |  | 05 | 1 | 31.12.2023 |
|  |  |  |  |  |  | 06 | 0 | 31.12.2024 |

Приложение №5

Показатели результативности исполнения мероприятий в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

| Результат | Код строки | Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества | Местонахождение (адрес) | Код объекта ФАИП | Направление инвестирования (строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение | Этап | Объем финансового обеспечения достижения результатов, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | В том числе средств субсидии из бюджета субъекта |  |  |  |  |  |  | Уровень софинансирования, (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий, (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципального образования, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды | 01 | Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (3 этап) | Брянская область, г.Дятьково, ул.Крупская |  |  |  | 13 934 666,26 | 13 238 638,30 | 11 924 620,96 | 12 264 707,54 | 11 860 879,98 | 10 657 627,42 | 9 067 437,40 | 13 795 319,59 | 13 061 561,35 | 11 780 012,78 | 12 094 929,06 | 11 742 271,18 | 10 511 768,63 | 8 927 263,32 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
|  |  |  |  |  | Всего: |  | 13 934 666,26 | 13 238 638,30 | 11 924 620,96 | 12 264 707,54 | 11 860 879,98 | 10 657 627,42 | 9 067 437,70 | 13 795 319,59 | 13 061 561,35 | 11 780 012,78 | 12 094 929,06 | 11 742 271,18 | 10 511 768,63 | 8 927 263,32 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |

Приложение №6

Перечень образцов элементов благоустройства дворовых территорий в 2024 г.

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики и применяемые материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Урна У-1.1 или эквивалент | Габаритные размеры: 330 х 280 х 950 мм Применяемые материалы: Емкость урны изготовлена из листа стального марки Ст08. Для дополнительной жесткости и травмобезопасности верхняя кромка ёмкости завальцована. Покрытие полимерно- порошковое. Опора урны изготовлена из стальной трубы квадратного сечения. В нижней части опоры имеются отверстия для крепления урны к поверхности анкерами. Емкость урны опрокидывающаяся. |
| 2 | Скамья 4 или эквивалент | Габаритные размеры: ширина не менее 600 мм; длина не менее 1400 мм; высота 850 мм. Применяемые материалы: Скамейка должна быть выполнена на металлическом каркасе из стальной профильной трубы 20*20 мм. Сиденья со спинкой состоят из деревянных досок толщиной 110х40 мм. Сидение со спинкой состоят из деревянных досок сечением 110х40 мм в количестве 4 шт. и 2 шт. соответственно. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными акриловыми красками устойчивыми к воздействию атмосферных осадков и выгоранию. Окраска должна быть выполнена в заводских условиях. |

Приложение 8

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково»

на 2018-2030 годы» (этап 2021 г.)

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство территории мемориала советским воинам, партизанам и подпольщикам в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2021г. |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Станционная д.36,д.37,д.38 в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2021г. |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов д.24, д.30 по ул. Усадьба РТС Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2021г. |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов д.6, д.7 в 12 м/не г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2021г. |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №12 по пр-кту Доброславина в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2021г |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №8 по ул.К.Маркса в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2021г |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №22 в 13 м/не г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2021г |  |

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково»

на 2018-2030 годы» (этапы 2022-2024г.г.)

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 208 по ул.Ленина в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2022 г. |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №8 в 13 м/не г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2022 г. |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №2 по пер. Красина в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2022 г. |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №3 по ул. Циолковского в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2022 г. |  |
| Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (1 этап) | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2022 г. |  |
| Благоустройство пешеходной части пр-та Доброславина от ул.Ленина до 13 мик-на | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 15.09.2022 г. |  |
| Благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области (2 этап) | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 31.08.2023 |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №65 по ул. Фокина в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 31.08.2023 |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №7 в 13 микрорайоне в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 31.08.2023 |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №2 в 13 микрорайоне в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 31.08.2024 |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №30 по ул.Циолковского в г.Дятьково Брянской области | Работы выполнены | Администрация Дятьковского района | - | - | 31.08.2024 |  |