Приложение

к постановлению администрации

Дятьковского района

№ _________ от ______________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково»

г. Дятьково

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории МО «город Дятьково»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Дятьковского района Брянской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Дятьковского района Брянской области, управляющие организации и ТСЖ, осуществляющие свою деятельность на территории МО «город Дятьково», собственники помещений многоквартирных домов |
| Подпрограммы, Программы, в том числе федеральные целевые программы | Государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области» |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «город Дятьково» |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «город Дятьково». 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Дятьково» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | В тексте программы |
| Срок реализации Программы | I этап -2018-2024 годы II этап - 2025-2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – рублей, в том числе: 2018 год - 11 296 801,29 рублей 2019 год - 13 934 666,26 рублей 2020 год - 13 281 511,75 рублей 2021 год - 11 950 239,14 рублей 2022 год - 12 264 707,54 рублей 2023 год - 11 904 354,00 рублей 2024 год - 10 657 627,42 рублей 2025 год – 9 054 459,61 рублей 2026 год – 9 882 768,56 рублей 2027 год – 9 004 801,84 рублей 2028 год – 9 235 330,20 рублей 2029 год – 0,00 рублей* 2030 год – 0,00 рублей* * Значения показателей будут уточнены после доведения объема средств федерального бюджета и областного бюджета в целях финансирования мероприятий данной муниципальной программы |
| Объемы средств на реализацию Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в рамках муниципальной программы | 2025 год – 93 894 859,44 рубля 2026 год – 4 271 509,00 рублей 2027 год – 0,00 рублей |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - количество благоустроенных дворовых территорий; - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения города Дятьково Брянской области»; - количество благоустроенных общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; - доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; - доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |

Приоритеты и цели государственной политики в сфере

реализации государственной программы

1. Оценка текущего состояния сферы формирования

современной городской среды

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Комфорт и безопасность жизни жителей города обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как ими самими, так и городской властью. Современный горожанин воспринимает всю территорию города, как общественное пространство и ожидает от него комфорта, безопасности.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью  городской среды.  От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания населения.                    К проблемам можно отнести низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, высокий уровень износа  асфальтобетонных покрытий, отсутствие  парковок, низкий уровень освещенности дворов в темное время суток.

Не проводятся работы по озеленению дворовых территорий, восстановлению газонов, удалению старых больных деревьев. Недостаточно оборудованных детских игровых площадок и спортивных площадок.  Благоустройство дворовых территорий осуществляется по отдельным видам работ. Некоторые работы не выполняются на протяжении многих лет.

Город занимает крайнее северное положение среди населённых пунктов Брянщины. Его территория располагается в северном секторе области, на южном склоне Смоленско-Московской возвышенности. Дятьково стоит на берегах малой реки Олешни — притока Болвы. Население города по состоянию на 01.01.2023 года составило 43 140 человек.

На территории города  по состоянию на 01.01.2024 года  находится  370 многоквартирных дома с 370 придомовыми территориями, площадью около  447 900  м2.         Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах  города  по состоянию на 01.01.2024 года, составляет 31,4 тыс. чел., в том числе, 30,2 тыс. чел. проживает в благоустроенном жилом фонде.

В 2017-2024 годы  в рамках реализации   приоритетного проекта  «Формирование современной  городской среды»  благоустроенно 33 дворовых территорий  и 7 общественных мест.

Количество и площадь не благоустроенных дворовых территорий в городе - 94 дворовых территорий, что составляет 415 494 м2.

Доля  благоустроенных  дворовых территорий от общего количества  дворовых территорий города  по состоянию на  01.01.2023 года  составляет  43 % (33  дворовые территории).

Доля населения, проживающего в жилом  фонде с благоустроенными  дворовыми  территориями, от общей численности населения городского округа   составляет 30,9 %.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадками, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения городского округа  составляет 30 %.

Общее количество территорий общего пользования в городе составляет 11 ед. площадью 155 983 кв.м., из них количество полностью благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01.10.2024 года составляет 7 ед. площадью  25 543 кв.м. неблагоустроенных территорий общего пользования 4 ед. площадью 130 440 кв.м..      Таким образом, 4 территории общего пользования нуждаются в благоустройстве по состоянию на 01.10.2024 год.  Доля и площадь общественных территорий в городе  от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 12,1 % или 130 440 кв.м.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя в городском округе по состоянию на 01.10.2024 год составляет 0,08 га/тыс.чел.

Такое состояние сферы благоустройства города обусловлено, в первую очередь, отсутствием комплексного подхода к решению  проблемы  формирования благоприятной, комфортной среды  для проживания граждан.

До 2017 года благоустройство носило точечный характер и не позволяло реализовать мероприятия по формированию современной комфортной среды, как комплекс мероприятий, предусматривающий, в том числе и поддержку собственников помещений в многоквартирных домах.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддерживать их в удовлетворительном состоянии, повысит уровень благоустройства, обеспечит здоровые условия проживания и отдыха горожан.

С 2017 года на территории города  реализуется региональный  проект «Формирование  комфортной городской среды» в Брянской  области. За период с 2017-2024 годов реализации  регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» на территории города Дятьково Брянской области» благоустроено 7 общественных и 33 дворовой территории. В 2018 году  жители  города уже самостоятельно определяли общественные территории для благоустройства посредством  рейтингового голосования.  Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, реализованы были в тот же год. В 2018 году  благоустроено 1 дворовая и 2 общественные территории.

В ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной  городской  среды «города Дятьково Брянской области»» в 2019 году  благоустроено 1 общественная территорий.

В 2020 году по той же программе  благоустроено 4 дворовые территории и 2 общественные территории.

В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Комфортная городская среда» на территории города благоустроено 6 дворовых территорий и 1 общественная территория благоустройство территории мемориала советским воинам, партизанам и подпольщикам.

В 2022 году благоустроена территории городского парка в г.Дятьково Брянской области  (1 этап) и пешеходная часть пр-та Доброславина от ул.Ленина до 13 мик-на .

В 2023 году выполнено благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области  (2 этап).

В 2024 году  выполнено благоустройство территории городского парка в г.Дятьково Брянской области  (3 этап).

Однако мероприятия данной муниципальной программы в период её реализации (2017-2024 годы) не позволили в полной мере устранить проблемы в сфере благоустройства города Дятьково. Существует необходимость продления реализации муниципальной программы на долгосрочный период.

Проведение целенаправленной работы по комплексному благоустройству территорий города предусматривается в рамках мероприятий   данной муниципальной программы.

Текущее физическое состояние общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов определяется на основании инвентаризации, порядок проведения которой утвержден постановлением Правительства Брянской области от 31.08.2017 № 418-п.

На основании проведенной инвентаризации сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (Приложение № 5). Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, формируется с учетом  результатов рейтингового голосования и включается в муниципальную программу.

Результатом проведенных мероприятий за 2017-2024 годы стало:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий на 74 единиц.

Актуальность продления реализации муниципальной программы обусловлена тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1950 - 1970 годах,  ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме.

Асфальтобетонное покрытие одной трети дворовых территорий требует ремонта. Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автомобильного транспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенной стоянки для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик городского округа, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей городского округа.

Большинство территорий общего пользования также требует выполнения работ по ремонту или замене малых архитектурных форм, ремонту асфальтового, плиточного покрытия пешеходных дорожек и других элементов благоустройства.

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ.

Формирование списка общественных территорий осуществляется с учетом первоочередности включения тех территорий, благоустройство которых имеет наибольший эффект с точки зрения  создания удобств для населения, повышения привлекательности города. При выборе   территорий учитывается востребованность, функциональное назначение территорий, мнение жителей города. При выборе территорий учитываются мнения жителей, которые вносят свои предложения и участвуют в обсуждении территорий, а также с учетом итогов проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному включению в муниципальную программу.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данной муниципальной программы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации данной муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные данной муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации данной муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106, предельная дата  заключения соглашений   по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы:  не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

-  случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной программы должна осуществляться с учетом синхронизации  с реализуемыми в городе Дятьково мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Выполнение работ в рамках данной муниципальной программы должно быть синхронизировано с реализуемыми в городе Дятьково федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Актуализация муниципальной программы осуществляется ежегодно по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий.

По состоянию на 1 января 2018 года объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц.

Немаловажным аспектом в повышении привлекательности городских пространств в малых городах и исторических поселениях Брянской области, способствующим развитию экономики муниципалитетов, созданию новых точек притяжения для горожан и туристов, становится участие муниципальных образований во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В конкурсе могут принять участие "малые города" с численностью населения до 200 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Администрация Дятьковского района в 2024 году приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и стала победителем. В 2024 году проект «Концепция благоустройства «Хрустальной площади» в г.Дятьково Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, г. Дятьково, ул.Крупской» стал победителем.

Актуализация муниципальной программы осуществляется ежегодно по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий.

По состоянию на 1 января 2018 года объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству, отсутствуют.

Немаловажным аспектом в повышении привлекательности городских пространств в малых городах и исторических поселениях Брянской области, способствующим развитию экономики муниципалитетов, созданию новых точек притяжения для горожан и туристов, становится участие муниципальных образований во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В конкурсе могут принять участие "малые города" с численностью населения до 200 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Администрация Дятьковского района в 2024 году приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и стала победителем. В 2024 году проект «Концепция благоустройства «Хрустальной площади» в г.Дятьково Брянской области, расположенного по адресу: Брянская область, г. Дятьково, ул.Крупской» стал победителем.

Мероприятия по образованию земельных участков,  на которых расположены многоквартирные дома

Цель мероприятий – формирование земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

1. Подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены)  многоквартирный  дом (многоквартирные  дома).

2. Проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

3. Предоставление в уполномоченный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Определение местоположения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению работ по формированию  земельных участков,  на которых расположены многоквартирные дома, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», порядок проведения инвентаризации определяется субъектом Российской Федерации. После разработки мероприятий и порядка инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, администрацией Дятьковского района будет разработан и утвержден график проведения инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов.

В целях информирования жителей индивидуальных жилых домов, сведения о проведении инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальных жилых домов, будут размещены на официальном сайте администрации Дятьковского района.

В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, утвержденным Нормам и правилам по благоустройству территории муниципального образования «город Дятьково», администрация Дятьковского района планирует заключать соглашение с собственником (пользователем) земельного участка  об их благоустройстве не позднее 2030 года.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере формирования современной городской среды

Государственная политика в сфере благоустройства городской среды увязана с приоритетами и целями государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства городской среды определены в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2030 года,  утвержденной постановлением  Правительства Брянской области  от  26 августа 2019 № 398-п, Стратегии социально-экономического развития Дятьковского муниципального района Брянской области на период до 2030 года,  утвержденной Решением Дятьковского городского Совета народных депутатов от 24.12.2019 № 6-36.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является формирование  комфортной городской среды, обеспечение  возможности  полноценной  жизнедеятельности мобильных групп населения и безопасности мест пребывания с родителями.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2030 года, приоритетным направлением региональной политики в сфере пространственного развития Брянской области является формирование современной городской среды, в том числе создание новых общественных пространств, комфортной удобной и современной среды для маломобильных групп граждан, матерей и несовершеннолетних.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дятьковского муниципального района Брянской области на период до 2030 года одним из стратегических направлений является транспортно-логистическое экобезопасное развитие инфраструктуры и управления города Дятьково. Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение цели данной Стратегии в сфере  жилищно-коммунального хозяйства «Обеспечение  комфортных условий проживания в городе», с учетом реализации мероприятий, направленных на  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных  городских территорий общего пользования, развитие  трудового (финансового) участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «город Дятьково» взаимоувязана с достижением целей и задач  государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области», в том числе, посредством реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)».

### 3. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере формирования

современной городской среды

Основными задачами муниципального управления и реализации муниципальной политики в сфере формирования современной городской среды являются:

создание нового облика города Дятьково;

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств для маломобильных групп граждан, матерей и несовершеннолетних;

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды Брянской области» по благоустройству общественных и дворовых территорий, парков, набережных, а также реализация проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях позволит улучшить качество городской среды к 2030 году, развить комплексный подход к благоустройству.

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является повышение качества, комфорта, функциональности и эстетики городской среды на территории  города Дятьково».

## 4. Иные сведения, относящиеся к реализации

## муниципальной программы

## Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 апреля 2017 года N 691/пр, Методических рекомендаций по подготовке государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирование современной городской среды в рамках Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 18 марта 2019 года N 162/пр.

В целях оценки достижения целей и задач Программы (проектов) определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. Количество благоустроенных дворовых территорий (накопительным итогом начиная с 2018 года);

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества  дворовых территорий;

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения города Дятьково»;

4. Количество благоустроенных общественных территорий (накопительным итогом начиная с 2018 года);

5. Площадь благоустроенных общественных территорий;

6. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

7. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

8. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

9.  Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

10. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.

Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий»

| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных дворовых территорий (накопительным итогом начиная с 2018 года) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Единица |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных дворовых территорий накопительным итогом начиная с 2018 года |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно накопительным итогом исходя из количества реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий с 2018 года. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 2  «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»

| 1 | Наименование показателя | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю (количество) благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как процентное соотношение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 3  «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения города Дятьково»

| 1 | Наименование показателя | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения города Дятьково |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю населения, проживающего в многоквартирном доме с благоустроенной дворовой территорией от общей численности населения города Дятьково |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как процентное соотношение численности населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения города Дятьково. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 4 «Количество благоустроенных  общественных территорий» (накопительным итогом начиная с 2018 года)

| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий (накопительным итогом начиная с 2018 года) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Единица |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно исходя из запланированных мероприятий по благоустройству на общественных территориях на начало года и определяется проведенными мероприятиями по благоустройству на общественных территорий на конец года. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 5 «Площадь благоустроенных общественных территорий»

| 1 | Наименование показателя | Площадь благоустроенных общественных территорий |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Кв.м. |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества площади общественных территорий города |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно исходя из площади благоустроенных общественных территорий на начало года и определяется количеством благоустроенных площадей на общественных территорий на конец года. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель  6 «Доля площади  благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

| 1 | Наименование показателя | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий городского округа |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно исходя из площади благоустроенных общественных территорий на начало года от общей площади общественных территорий города. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 7 «Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц»

| 1 | Наименование показателя | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как процент финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 8 «Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц»

| 1 | Наименование показателя | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как процент трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 9 «Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц»

| 1 | Наименование показателя | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как процент финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 10 «Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц»

| 1 | Наименование показателя | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как процент трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 11 «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий Программы»

| 1 | Наименование показателя | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю (количество) объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение от общего количества закупленного оборудования |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как процентное соотношение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение от общего количества закупленного оборудования. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Показатель 12 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды»

| 1 | Наименование показателя | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется как процент от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуется проект по созданию комфортной городской среды. Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Отдел строительства, транспорта, энергосбережения и ЖКХ администрации Дятьковского района |

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации Программы представлены в приложении 1.

### Перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Благоустройство дворовых территории, предусматривает следующие виды работ:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

-ремонт  дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых  территорий;

-установка скамеек;

-установка  урн для мусора;

- ремонт (устройство) площадок перед  входом в подъезд;

- замена бордюрного камня.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий складывается из следующих видов:

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий,  включающее  посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и  кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- устройство парковочных  карманов (асфальтобетонные и щебеночные  покрытия);

- обустройство расширений  проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов (МКД);

- устройство новых  пешеходных дорожек;

- ремонт существующих  пешеходных дорожек;

- приобретение и  установка  детского, игрового, спортивного оборудования, а также  оборудования  для  хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для  сушки белья и др.);

- установка  ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство пандусов, направляющих дорожек из тактильной плитки для   обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой  территории МКД маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок  (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного нормативно-правовым актом Правительства Брянской области. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 5 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в муниципальную программу формирования современной городской среды после вступления в силу Постановления № 106.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет средств из федерального бюджета, областного бюджета  и бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Дятьково, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении  видов работ, включенных в дополнительный  перечень, обязательным является:

решение собственников помещений в многоквартирном доме  принятии созданного в результате  благоустройства имущества в   состав общего имущества многоквартирного дома.

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий зависит напрямую от реализации мероприятий, направленных на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий, освещению территорий дворов, установке лавочек и урн для мусора.

В ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных  территорий в рамках муниципальной программы  имеется возможность  привлечения  добровольцев  (волонтеров).

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий и перечисляются согласно Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием в рамках  муниципальной программы «Формирование современной  городской среды  МО «город Дятьково, утвержденной постановлением администрации Дятьковского района от 29.12.2017г. № 2012.

Наличие мероприятий (результатов), возникающих при реализации региональных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, приведенных в приложении 6 к муниципальной программы «Формирование современной  городской среды  МО «город Дятьково»», является одним из условий предоставления субсидий из федерального бюджета, установленных приложением N 22 постановления N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - постановление N 1710).

Условия о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования представлен в приложении 2.

В рамках муниципальной программы планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета, средств бюджета Дятьковского городского поселения, а также софинансирование за счет средств жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых планируются к благоустройству за счет выполнения дополнительного перечня работ в рамках муниципальной программы.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагаются:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Приложение № 1  к

муниципальной программе

Сведения  о показателях (индикаторах)

муниципальной программы, основных мероприятий (проектов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2018 г. | на 01.01.2019 г. | на 01.01.2020 г. | на 01.01.2021 г. | на 01.01.2022 г. | на 01.01.2023 г. | на 01.01. 2024 г. | на 01.01.2025 г. | на 01.01.2025 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 16 | 17 | 17 | 21 | 27 | 31 | 35 | 37 | 40 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов | кв. м. | 106227 | 108227 | 108227 | 124032 | 160732 | 174712 | 177441 | 179420 | 21450,00 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 12,6 | 13,4 | 13,4 | 16,5 | 21,3 | 24,4 | 26,0 | 29,0 | 30,0 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 10,8 | 13,8 | 30,2 | 46,6 | 48,6 | 48,8 |
| 5 | Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | шт | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| 6 | Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | га | 5,3 | 6,2 | 6,2 | 14,2 | 16,0 | 17,8 | 21,3 | 23,1 | 23,1 |
| 7 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта РФ. | % | 25 | 30 | 30 | 30,7 | 34,6 | 38,5 | 46,1 | 50 | 51 |
| 8 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 |
| 9 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 5,3 | 6,2 | 8,5 | 9,5 | 9,7 | 10,4 | 11,0 | 26,7 | 27,1 |
| 10 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 26,1 | 38,9 | 44,4 | 55,6 | 61,1 | 72,2 | 77,8 | 81,5 | 82,0 |
| 11 | Площадь общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | га | 0,0002 | 0,00023 | 0,00026 | 0,00036 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,00085 | 0,000075 |
| 12 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% | не менее 5% |
| 13 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |

- значения будут внесены в таблицу после завершения мероприятий программы

Приложение № 2  к

муниципальной программе

Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования на 2018-2030 годы

Всего по муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково» на 2018-2024 гг.» предусмотрено:

на мероприятия 2018 года 11296801,29  руб., в том  числе:

9600731,91 руб. – средства федерального бюджета;

834846,25 руб. – средства областного бюджета;

799751,40 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

44 189,93 руб.– средства внебюджетных источников.

Распределение  объема средств, полученных муниципальным образованием «город Дятьково», на  реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково»  на 2018-2024 гг.»:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, всего  средств в сумме 1 724 641,98  руб., из них:

1 468 100,73  руб. -  средства федерального  бюджета;

127 660,93 руб. -  средства областного бюджета;

84 690,39  руб. – средства бюджета муниципального образования «город Дятьково»;

44 189,93 руб. – средства внебюджетных источников.

на софинансирование  иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, всего средств в сумме 9 305 069,99 руб., из них:

8 132 631,17  руб. -  средства федерального  бюджета;

707 185,32 руб. -  средства областного бюджета;

465 253,50 руб. – средства бюджета муниципального образования «город Дятьково».

на мероприятия 2019 года 13934666,26 руб., в том числе:

13657366,41 руб. – средства федерального бюджета;

137953,18 руб. – средства областного бюджета;

139 346,67 руб. - бюджета МО «город Дятьково».

Распределение  объема средств, полученных муниципальным образованием «город Дятьково», на  реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково»  на 2018-2024 гг.»:

на софинансирование  иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, всего средств в сумме 13 934 666,26 руб., из них:

13 657 366,41 руб. – средства федерального бюджета;

137 953,18 руб. – средства областного бюджета;

139 346,67 руб. - бюджета МО «город Дятьково».

на мероприятия 2020 года 13281511,75 руб., в том числе:

12 931 242,74 руб.- средства федерального бюджета;

130 618,61 руб. – средства областного бюджета;

131 937,99 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

87712,41 руб. - внебюджетные средства.

Распределение  объема средств, полученных муниципальным образованием «город Дятьково», на  реализацию мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории МО «город Дятьково»»  на 2020 г.:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, всего  средств в сумме 3 352 841,90  руб., из них:

3 242 173,68  руб. -  средства федерального  бюджета;

32 749,23 руб. -  средства областного бюджета;

33 080,03  руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

44 838,96 руб. – средства внебюджетных источников.

на софинансирование  иных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, всего средств в сумме 9 885 796,40 руб., из них:

9 689 069,06  руб. -  средства федерального  бюджета;

97 869,38 руб. -  средства областного бюджета;

98 857,96 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

Всего в 2021 году по программе 11950239,14 руб., в том числе:

11687321,00 руб. - средства федерального бюджета;

118053,75 руб. – средства областного бюджета;

119246,21 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области;

25618,18 руб. – средства заинтересованных лиц.

Всего в 2022 году по программе 12 264 707,54 руб., в том числе:

11 973 979,77 руб. - средства федерального бюджета;

120 949,29 руб. – средства областного бюджета;

122 171,00 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,

47 607,48 руб. – средства заинтересованных лиц.

Всего в 2023 году по программе 11904354,00 руб., в том числе:

11624848,47 руб. - средства федерального бюджета;

117422,71 руб. – средства областного бюджета;

118608,82 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,

43474,02- внебюджетные средства.

Всего в 2024 году по программе 10 657 627,42 руб., в том числе:

10406650,95 руб. - средства федерального бюджета;

105117,68 руб. – средства областного бюджета;

106179,49 руб. – средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,

39679,30- внебюджетные средства

Всего в 2025 году по программе 9016702,02 руб., в том числе:

8926534,99 – средства областного и федерального бюджетов;

90167,03 - средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,

37757,59 - внебюджетные средства

Всего в 2026 году по программе 9882768,56 руб., в том числе:

9783940,87 – средства областного и федерального бюджетов;

98827,69 - средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,

Всего в 2027 году по программе 8275949,51 руб., в том числе:

8193190,01 – средства областного и федерального бюджетов;

82759,50 - средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области.

Объем средств на реализацию Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в рамках муниципальной программы: Всего в 2025 году по программе – 93894859,44 руб., в том числе:

82797980,00 – средства областного и федерального бюджетов;

11096879,44 - средства бюджета Дятьковского городского поселения Дятьковского муниципального района Брянской области,

Всего в 2026 году по программе – 4271509,00 рублей

Всего в 2027 году по программе – 0,00 рублей.